ТИПОВАЯ ФОРМА

описания инициативного проекта

**Логиновское сельское поселение**

**Павлоградского муниципального района Омской области**

(наименование муниципального образования Омской области)

1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленного на решение вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Омской области (далее – проект): **Обустройство территории, прилегающей к досуговому центру в селе Логиновка, с благоустройством мемориальной зоны.**

(наименование проекта в соответствии с протоколом схода, собрания, конференции граждан (документом, подтверждающим мнение граждан по выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей), технической, проектной и (или) сметной документацией)

2. Место реализации проекта.

2.1. Муниципальный район: Павлоградский.

2.2. Поселение: Логиновское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с.Логиновка

2.4. Численность населения:

1) Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области 1152 человека;

2) населенного пункта (части территории населенного пункта, выделенной в целях реализации инициативного проекта): с.Логиновка 800 человек.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен проект.

3.1. Типология проекта (в соответствии с приложением № 2 к Положению о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области): обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта:

646776 Омская область, Павлоградский район, с/п Логиновское, с.Логиновка, пер.Советский д.1, территория прилегающая к МКУК «Логиновский ДЦ» Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области.

3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования Омской области на объект, на развитие (создание) которого направлен проект (прилагаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества) | Дата | Номер документа |
| 1 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 04.10.2023 | КУВИ-001/2023-224890729 |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 04.10.2023 | КУВИ-001/2023-224890737 |
| 3 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 04.10.2023 | КУВИ-001/2023-224890742 |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 04.10.2023 | КУВИ-001/2023-224890741 |

4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект.

4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органу местного самоуправления Омской области, в рамках которых реализуется проект:

1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (пп. 12 п.1 ст.14 ФЗ № 131-ФЗ);

2) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (пп.19 п.1. ст.14 ФЗ № 131-ФЗ)

4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса местного значения или иного вопроса, право решения которого предоставлено органу местного самоуправления Омской области, и планируют реализовать проект:

|  |  |
| --- | --- |
|  | муниципальный район; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городской округ; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | городское поселение; |

|  |  |
| --- | --- |
| + | сельское поселение. |

5. Описание проекта.

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Благоустраиваемая территория досугового центра расположена в центральной части села Логиновка и выступает в качестве центра социальной и культурной жизни села.

Обустройство прилегающей территории к досуговому центру является одним из приоритетных направления стратегического развития поселения и социально значимым объектом благоустройства для села. Территория является местом проведения культурно-массовых мероприятий – традиционных народных гуляний “ Масленица”, Празднование Дня защиты детей, Дня Государственного флага Российской Федерации и Дня России. Также на данной площади проводятся празднования дня Победы в Великой Отечественной Войне, проходят построения и старт Шествия Бессмертного полка.

Прилегающая территория Дома культуры является излюбленным местом отдыха и встреч жителей поселка в вечернее время. На площади также проходят культурно-массовые мероприятия под открытым небом, такие мероприятия создают позитивный психологический настрой, несут заряд положительных эмоций, хорошее настроение, поднимают дух, являются атрибутом духовности и способствуют сплочению людей.

В летнее время работники Дома культуры проводят летние детские площадки и устраивают различные развлечения для детей.

Обустройство территории, прилегающей к досуговому центру в селе Логиновка, с благоустройством мемориальной зоны- играет огромную роль, как для самого населения, проживающего на данной территории, так и для его гостей, т.к. является единственным местом, где собирается большое количество населения для проведения досуга, решения общественных вопросов на сходах граждан, работают детские кружки, на втором этаже располагается сельская библиотека.

Возле досугового центра на данный момент отсутствует достаточное освещение, нет комфортных лавочек, отсутствует асфальтовое покрытие. В настоящее время не ухоженность и отсутствие системного благоустройства главной территории села не позволяет сделать ее привлекательным местом для отдыха жителей.

Для решения этой проблемы, жителями с.Логиновка было вынесено предложение об обустройстве территории, прилегающей к досуговому центру в селе Логиновка, с благоустройством мемориальной зоны.

5.2. Предложения по решению проблемы, указанной в пункте 5.1 настоящей Формы:

1. Установить урны, уличные светильники.

2. Ограждение территории (замена по периметру забора у памятника с деревянного на железный).

3. Заменить входные ворота на территорию мемориальной зоны со стороны улицы.

4. Уложить тротуарную плитку вокруг памятника и прилегающей территории к нему. Обложить плиткой сам постамент.

5. Установка мемориальных плит участникам ВОВ погибшим и умершим в мирное время.

6. В рамках трудового участия жителей провести мероприятия по наведению санитарного порядка, высадить цветы, кустарники, саженцы хвойных пород.

7. В рамках нефинансового участия в проекте окажут содействие:

7.1. КФХ «Березин Ю.Г.» - предоставит технику для вывоза мусора и демонтажных работ.

7.2. Логиновское хуторское казачье общество Омского отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (НКО) - предоставит людей для работ по уборке территории от мусора, озеленению территории, демонтаж старого забора, бетонных плит.

7.3. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» администрации Логиновского сельского поселения организует мероприятия по наведению порядка, предоставит инвентарь.

5.3. Ожидаемые результаты:

1. Обустройство территории, прилегающей к досуговому центру в селе Логиновка, с благоустройством мемориальной зоны- позволит активизировать деятельность населения и инициативных групп, в полной мере внедрить новые приемы и методы оформления сельской среды, учитывать внешний облик центральной части села и создать благоприятные и комфортные условия для жителей и гостей сельского поселения.

2. Улучшится эстетичный вида сельского поселения. Территория прилегающая к досуговому центру станет более привлекательной, комфортной, увеличит количество жителей посещающих культурные мероприятия, в т.ч.детей.

Обеспеченность уличным освещением на территории прилегающей к досуговому центру увеличится с 40 до 100%.

2. Будут созданы комфортные и благоприятные условий для всех жителей и гостей сельского поселения. На установленных лавочках смогут отдохнуть, провести время люди пожилого возраста, молодые мамы с детьми. Появится место, где могут собраться молодые люди. Благоустроенная территория станет идеальным местом для проведения локальных уличных культурно-массовых и просветительских мероприятий: концертов, конкурсов, вечеров отдыха.

3. Посещение мемориальной зоны будет воспитывать патриотизм и любовь к Родине.

5.4. Наличие технической, проектной и сметной документации:

|  |  |
| --- | --- |
|  | локальная смета на работы (услуги) в рамках инициативного проекта, утвержденная главой муниципального образования, с отметкой об ознакомлении и согласии представителя инициативной группы граждан; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимость материалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг) (указать). |

- коммерческое предложение на изготовление мемориальных плит от ИП «Джадов Реваз Арчиллович».

6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта (согласно протоколу схода, (опросному листу, подтверждающему мнение граждан по выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей)):274 человека.

6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Дети в возрасте с 7 лет до 18 лет | 150 | 18,75% |
| 2 | Работающее население с 18 до 65 лет | 450 | 56,25% |
| 3 | Пенсионеры с 65 лет и старше | 150 | 18,75% |
| Всего | | 750 | 93,75% |

6.3. Планируемые источники финансирования проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника | Сумма (рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов)\* |
| 1 | Средства областного бюджета | 2 999 946,00 | 86,81% |
| 2 | Средства местного бюджета | 455 815,07 | 13,19% |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 344 539,07 | 9,97% |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 38 359,00 | 1,11% |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 72 917,00 | 2,11% |
| Всего | | 3 455 761,07 | 100% |

6.4. Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Сумма (рублей) |
| 1 | ИП «Серажим Галина Николаевна» | 5 000,00 |
| 2 | ИП «Рагель Ирма Карловна» | 5 000,00 |
| 3 | ИП «Вебер Татьяна Анатольевна» | 5 000,00 |
| 4 | КФХ «Ладатко П.П.» | 5 000,00 |
| 5 | КФХ «Кучегура А.В.» | 7 717,00 |
| 6 | АО Агрокомплекс «Логиновский» | 45 200,00 |
| Всего | | 72 917 |

6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу, подтверждающему мнение граждан по выдвигаемым инициативам, полученное путем опроса, сбора их подписей)): 35 (приложение3).

6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного [пунктом 6.5](#Par348) настоящей Формы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| 1 | КФХ «Березин Юрий Григорьевич» | работа техники | 15 час | 3 |
| 2 | Логиновское хуторское казачье общество Омского отдельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества | уборке территории от мусора, озеленению территории, демонтаж старого забора, бетонных плит | 20 час | 6 |
| 3 | МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» администрации Логиновского сельского поселения Павлоградского мунициального района Омской области | организация мероприятия по уборке территории, предоставление инвентаря | 20 час | 2 |

7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте:

1.Официальный сайт Логиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

[http://lgnvs.pavlograd.omskportal.ru/omsu/pavlograd-3-52-246-1/poseleniya/loginovskoe/programmy/initiat](http://lgnvs.pavlograd.omskportal.ru/omsu/pavlograd-3-52-246-1/poseleniya/loginovskoe/programmy/initiat 2)

[2](http://lgnvs.pavlograd.omskportal.ru/omsu/pavlograd-3-52-246-1/poseleniya/loginovskoe/programmy/initiat 2). Распространение информации среди населения (фото прилагается).

3. Газета «Логиновский муниципальный вестник» №142 от 28.09.2023.

4. Информационный стенд в здании Администрации Логиновского сельского поселения (фото прилагается).

5. На официальной странице в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/70000001066419 (скриншот прилагается).

6. На официальной странице в социальной сети «ВК» https://vk.com/public216941401 (скриншот прилагается).

7. Объявление у магазина по адресу: с.Логиновка пер.Советский д.3 (фото прилагается).

8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объекта общественной инфраструктуры – результата реализации инициативного проекта: содержание будет производиться МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Администрации Логиновского сельского поселения за счет средств бюджета поселения (обкос территории от травы, уборка мусора) и жителями поселения (рассада для клумб, обустройство клумб).

9. Плановая дата окончания реализации проекта: 01.10.2024г.

10. Сведения о представителях инициативной группы граждан, представителях органа территориального общественного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Безин Василий Романович | 8-923-687-29-15 | [loginovkakdc@mail.ru](mailto:loginovkakdc@mail.ru) |
| 2 | Домченко Виктор Иванович | 8-923-761-82-97 | dom/natali2010@yandex.ru |
| 3 | Сухатская Вера Андреевна | 8-950-335-28-15 | ms.suhatskay@mail.ru |
| 4 | Горгуль Нина Владимировна | 8-904-073-73-12 | - |
| 5 | Жданова Тамара Константиновна | 8-929-301-09-31 | loginovkalib@mail.ru |

11. Сведения о представителях администрации Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области, ответственных за подготовку документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципального образования Омской области (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты (служебный) |
| 1 | Артамонов Петр Петрович | 8-(38172)-5-46-43  8-904-323-94-62 | [loginovka55@mail.ru](mailto:loginovka55@mail.ru) |
| 2 | Ерохина Оксана Павловна | 8-(38172)-5-46-43  8-923-767-34-37 | [loginovka55@mail.ru](mailto:loginovka55@mail.ru) |

12. Дополнительная информация и комментарии:

Приложение:

1. фотографии, отражающие текущее состояние объекта, видеоролик;
2. фотографии публикации;
3. материалы, подтверждающие информирование населения об инициативном проекте;
4. фотографии собрания жителей с.Логиновка;
5. выписки из ЕГРН;
6. схема благоустройства общественно территории.

Глава Администрации

Логиновского сельского поселения

Павлоградского муниципального района

Омской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.П.Артамонов  
 (подпись, печать) (инициалы, фамилия)

«\_\_\_\_\_»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.